峨边府办函〔2024〕10号

峨边彝族自治县人民政府办公室

关于印发《峨边彝族自治县2024年度地质灾害避险搬迁安置实施方案》的通知

各乡镇、县级各部门：

《峨边彝族自治县2024年度地质灾害避险搬迁安置实施方案》已经县政府第57次常务会议审定通过，现予印发，请遵照执行。

峨边彝族自治县人民政府办公室

2024年4月19日

峨边彝族自治县

2024年度地质灾害避险搬迁安置实施方案

为深入学习贯彻党的二十大精神及习近平总书记关于防灾减灾救灾重要论述，认真落实省委、省政府关于防汛抗旱和地质灾害防治工作的批示指示精神，更好统筹发展和安全，充分衔接《四川省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二O三五年远景目标纲要》《四川省国土空间规划（2021一2035年）》《四川省十四五地质灾害防治规划》《四川省受山洪地质灾害威胁村民避险搬迁总体规划（2023—2027年）》及四川省受山洪地质灾害威胁村（居）民避险搬迁总体规划暨2023年增发国债地质灾害综合防治体系建设工程项目推进实施政策解读动员部署会议精神，有力有序推进峨边彝族自治县2024年地质灾害避险搬迁工作，持续筑牢新时代高质量发展和人民美好生活安全防线，制定本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记关于防灾减灾救灾系列重要论述精神，认真落实县委、县政府关于加强防汛减灾和地质灾害防治工作的决策部署，牢固树立“人民至上、生命至上”和“预防为主、防胜于救”理念，坚持尽力而为、量力而行的原则，以保障人民群众生命财产安全为出发点，立足当前、谋划长远，规划引领、分步实施，确保搬迁群众搬得出、稳得住、能发展，将地质灾害防治工作落到实处，以人为本，精心安排，统筹推进全县地质灾害避险搬迁工作，尽快消除地质灾害威胁，最大限度地保障全县人民群众生命财产安全，促进经济、社会、环境协调发展。

二、工作目标

坚持“人民至上、生命至上”和“避让优先、应搬尽搬”的原则，着力从源头防范化解灾害隐患风险，为受威胁群众创造良好的生产生活条件，保障人民群众生命财产安全，满足人民群众对美好生活向往，维护社会稳定，为群众安居乐业筑牢安全屏障，促进县域经济平稳发展。2024年12月31日前，完成13个乡镇1101户受地质灾害威胁农户避险搬迁安置任务，确保受地质灾害威胁村民“搬得出、稳得住、能发展”。

- 三、避险搬迁安置对象

- 搬迁安置对象来源为四川省地质灾害综合管理信息系统在册地质灾害隐患点未享受搬迁补助政策的受地质灾害威胁群众。

四、搬迁资金来源、补助标准及使用

（一）资金来源。地质灾害避险搬迁补助资金来源国债资金和县级配套，其中国债资金出资90%，县级配套10%，共计16515万元，支持符合条件的地质灾害避险搬迁实施，优先用于四川省避险搬迁规划任务，本资金与规划有效衔接，不重复享受政策。

（二）搬迁补助标准。地质灾害避险搬迁优先用于支持经济困难、搬迁成本高、急需搬迁、集中安置、隐患点整体销号五个方面，兑现到户的每户使用国债资金基础上限为6万元，符合前面五个方面的每一条增加1万元，上限为10万元。

1.五种类型认定方式：

（1）经济困难类型认定。 低于2023年全国农村居民人均可支配收入21691元标准的，即认定为经济困难搬迁户。

（2）搬迁成本高类型认定。满足以下条件之一的，可认定为搬迁成本高：

①搬迁户海拔高于500米；

②搬迁户离县城距离高于5km；

（3）急需搬迁类型认定。

①地质灾害隐患点搬迁户海拔高于500米的地质灾害低风险及以上地区；

②地质灾害隐患点搬迁户海拔低于500米的地质灾害中风险及以上地区。

（4）集中安置类型认定。

①避险搬迁户进入聚居点集中安置的；

②避险搬迁户购置房屋、投亲靠友安置的。

（5）隐患点整体销号类型认定。隐患点所有受威胁群众均搬离受威胁区域的满足此类型。

2.县级奖励。对于购买房屋、投亲靠友安置等腾退宅基地的，由自治县人民政府统筹配套1万元用于奖补和统筹基础设施建设，直接补助到农户。

（三）资金使用。搬迁补助资金的使用实行“专款专用、闭环管理”，对符合地质灾害避险搬迁安置的农户进行补助：①补助资金用于统规自建安置的，由农户自建或委托有资质的建筑机构进行房屋修建，完成旧房拆除和新房建设后，属地乡镇人民政府收集审核报账资料，提出资金补助申请，报地灾搬迁专班、自然资源局、财政部门依次审核后将资金拨付至搬迁农户；②搬迁对象自行购买商品房、分散自建房屋、在城区内有安全住房或投亲靠友的，由属地乡镇人民政府收集审核报账资料，提出资金补助申请，报地灾搬迁专班、自然资源局、财政部门依次审核后将资金拨付至搬迁农户。

五、搬迁安置方式及选址

搬迁安置要充分尊重搬迁农户意愿，因地制宜，有针对性地采取多种安置方式相结合的形式开展地质灾害避险搬迁，积极引导群众到有就业条件的地方安置，逐步转变群众生产生活方式，鼓励经济条件较差的搬迁村民购买本集体经济组织内的闲置房或投亲靠友、经济条件较好的搬迁村民在场镇、城市购买商品房，实现“搬得出、稳得住、有就业、生活好、能融入”的目标。

（一）安置方式

1.统规自建集中安置。在乡镇、村庄等基础配套设施和民生设施较为完善的地方，由政府选址统一规划聚居点，群众在聚居点自建房屋，统规自建安置房按照农村自建房标准组织验收。

2.分散自建安置。搬迁对象利用镇村闲置建设用地，分散自建房屋进行安置。

3.购买房屋安置。搬迁对象自行购买商品房、本村既有闲置房进行安置。

4.投亲靠友安置。搬迁对象签订赡养或相关协议，长期居住在亲友家庭的。

（二）新建房屋选址原则

1.安全原则。尊重科学，安全选址。加强建新址的地质环境调查评价，对相对集中的迁建场址必须做到“三避让”（避开地震活动断裂带、避开地质灾害隐患点、避开行洪通道满足防洪标准），不得占用基本农田、生态保护红线、自然保护区等相关规定。按有关要求进行地质灾害危险性评估，依据灾害评估及勘察成果，确定新址，避免搬迁对象再次受到地质灾害的影响和危害。

2.“三靠”“三进”原则。新址尽可能靠近靠园区、靠景区、靠社区，鼓励搬迁群众进县城、进集镇、进中心村和聚集点，避免因规划调整、地灾威胁引起二次搬迁，尽量避免跨越行政区域给搬迁农户带来的生产生活方面的不便。

3.安置与发展相结合原则。所选新址基本有利于搬迁对象的生产、生活条件的改善与提高，达到“搬得出、稳得住、能致富”的目的。

六、时间安排

（一）宣传动员阶段（2024年1月1日―3月1日）。重点宣传地质灾害避险搬迁政策，对自愿搬迁的群众核查登记，确定准确的搬迁户数、人数，并由乡镇人民政府与搬迁户签订搬迁协议，组织受威胁户做好搬迁准备。

（二）摸底排查阶段（2024年3月1日—4月20日）。针对各乡镇上报的避让搬迁户花名册，由专业地质队逐户进行调查核实，按照“轻重缓急”的原则，锁定2024年地质灾害避险搬迁户。

（三）搬迁建设阶段（2024年4月20日―11月1日）。各乡镇、各部门根据《峨边彝族自治县2024年度地质灾害避险搬迁安置实施方案》，各相关乡镇、村组全面启动实施搬迁建设工程，组织受威胁户进行搬迁、拆旧、建新等工作。

（四）检查验收。2024年5月开始组织验收，各乡镇人民政府组织初验后报地灾搬迁专班，地灾搬迁专班组织相关部门开展验收工作，同步做好资金拨付、系统上传、资料归档等工作，接受各级审计、检查。

（五）资金兑付（2024年12月10日前完成）。与检查验收同步实施资金兑付工作，坚持验收一批，资金兑付一批。经验收合格后，逐批次开展资金兑付工作。

（六）总结汇报。2024年12月上旬，总结上报材料，迎接中、省、市各级检查验收。

七、搬迁验收。

由地灾搬迁专班组织验收，验收小组根据《四川省自然资源厅关于印发〈四川省地质灾害防治项目验收工作指南〉的通知》（川自然资发〔2023〕19号）现场对避险搬迁工程进行验收。

（一）验收基本条件

1.新建住房安置的应完成主体修建，基本具备安全居住条件，落实必要的配套基础设施建设；购房安置的已签订购房合同或具有相关房屋产权证明；投亲靠友安置、自有住房安置的由所在辖区乡镇人民政府、村组等提供相关佐证；

2.验收前地质灾害危险区内的旧房屋已拆除并复垦；

3.搬迁安置群众基本情况已公示且无异议；

4.地质灾害避险搬迁项目档案已建立。

（二）验收需要提交的材料

1.乡镇政府提交的验收申请；

2.乡镇人民政府与搬迁农户签订的搬迁协议；

3.地质灾害搬迁安置群众档案资料。

（三）验收组织

1.验收工作由地灾搬迁专班组织，会同自然资源、发改、财政、住建、农业农村等相关部门及乡镇人民政府组成验收工作组，视情况组织有关技术专家参加验收工作；

2.采取一次性验收方式。避险搬迁项目竣工后，由地灾搬迁专班负责组织工程验收，并出具验收意见书，验收意见若有整改意见应及时按照要求进行整改，验收不通过或有缺陷的搬迁安置项目，由乡镇人民政府监督安置群众按整改意见要求限期整改后重新进行验收。

八、领导机构和工作要求

（一）领导机构

成立由县政府主要领导为攻坚组长，分管自然资源的副县长担任副组长，县自然资源局、县财政局、县审计局、县住建局、县农业农村局、县国土空间规划中心、县水务局主要负责人为副组长、各乡镇乡镇长为成员的地质灾害避险搬迁攻坚小组，形成统一指挥、协调各方的工作格局。攻坚小组下设办公室，由县自然资源局局长兼任办公室主任，县自然资源局分管领导为办公室副主任，工作人员由地灾搬迁专班及自然资源局相关人员组成，地灾搬迁专班负责搬迁日常事务管理。攻坚小组定期召开会议，专题研究部署避险搬迁工作。

县自然资源局：负责对地质灾害避险搬迁安置工作的组织、协调、指导和监督。

县发改局：负责地质灾害避险搬迁工程的监督工作。

县财政局：负责地质灾害避险搬迁安置资金管理及兑付工作。

县审计局：负责地质灾害避险搬迁安置工作的审计工作。

县住建局：负责对房屋建筑质量安全进行监管和提供农村建房图集。

农业农村局：负责对搬迁农户宅基地建房进行监管备案。

各乡镇人民政府：按照《地质灾害防治条例》及相关法律规定，乡镇人民政府地质灾害防治的主体，承担地质灾害防治的主体责任，同时各乡镇主要领导是地质灾害避险搬迁安置工程的第一责任人，各乡镇要全面负责搬迁群众意愿收集、宣传动员、建房选址、保障搬迁过程中的人财物安全、搬迁初验及报账资料收集等工作。

（二）工作要求

1.加强领导，明确责任。各乡镇、各部门要切实加强领导，由县自然资源局牵头，各乡镇具体组织实施，县级各相关部门协作配合，各司其职，各尽其责，把地灾搬迁工作列为重要议事日程，搞好协调配合，落实好政策与配套服务，确保快速有序高标准实施。

2.加强宣传，确保安全。发挥基层组织和群众的作用，制定有针对性的搬迁宣传策略，达到“要我避让”变为“我要避让”的主动避让、提前避让的目的和效果，各乡镇要立即组织搬迁户抓紧做好搬迁工作的各项工作，并从人力、物力、财力上给搬迁农户提供支持和帮助，汛期期间，必须将危房内人、财、物转移安置到安全地点，确保人民群众生命财产安全。

3.专款专用，严禁挪用。地质灾害避让搬迁补助国债资金系专项资金，应专款用于因地质灾害避让搬迁户，严禁挪作他用。凡挪用截留专用资金、对虚报冒领避险搬迁资金，将严肃追责。

信息公开选项：主动公开

───────────────────────────────────────

峨边彝族自治县人民政府办公室             2024年4月19日印发