附件

 第二轮省级生态环境保护督察第三十一项

整改任务完成情况表

	整改任务
	第二轮省级生态环境保护督察整改任务第三十一项：峨边彝族自治县五渡镇凤凰山生活垃圾临时堆放点自2017年堆积至今，累计堆存量约6000方，距大渡河干流约100米，未配套建设污染治理设施，垃圾渗滤液严重影响周边环境，环境风险隐患极大。

	整改责任单位
	峨边彝族自治县委、县政府

	整改目标
	将垃圾全部清运，对凤凰山生活垃圾堆放点地块

进行初步调查，根据初步调查结论开展治理。

	整改措施
	1.2020年12月底前，将凤凰山存量垃圾全部清运到县城区生活垃圾填埋场规范处置；

2.2021年3月底前，委托第三方对凤凰山垃圾堆放点地块进行初步调查，并出具调查报告。根据初步调查结论，完成治理工作。

	整改主要工作

及成效
	1.临时堆放点的生活垃圾已转运至峨边县城区垃圾填埋场；

2.根据土壤检测报告结果，锌、铬符合《关于印发<全国土壤污染状况评价技术规定>的通知》（环发〔2008〕39号）表4中标准限值，其余指标均符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）表1、表2中筛选值第一类用地标准限值；水质检测报告结果，铬、钾离子、钙离子、镁离子、重碳酸盐、碳酸盐、石油类不纳入评价，其余指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1、表2中Ⅲ类标准限制。《五渡镇凤凰山生活垃圾临时堆场地块土壤环境污染状况初步调查报告》结论，土壤、地下水检测指标均可以达到相应环境质量标准的要求，地块已不存在污染。
3.该地块已全部复垦。


