附件：

| 峨边彝族自治县杨河乡2026年以工代赈示范工程 质量检测清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程监督 |  |  |  |  |  |
| 单位工程 | 分部工程 类别 | 检测项目 | 检查方法 | 检测数量 |  |
| 原材料 | 水泥 | 细度 | 筛余值 | 项 | 1 |
|  |  | 标准稠度用水量 | 一 | 项 | 1 |
|  |  | 凝结时间 | 一 | 项 | 1 |
|  |  | 安定性 | 一 | 项 | 1 |
|  |  | 比重 | — | 项 | 1 |
|  |  | 比表面积（细度） | 比表面积法，含密度 | 项 | 1 |
|  | 细集料 | 颗粒级配 | 干筛法 | 项 | 1 |
|  |  | 含泥量 | 一 | 项 | 1 |
|  |  | 石粉含量 | 一 | 项 | 1 |
|  |  | 亚甲蓝值 | 一 | 项 | 1 |
|  | 粗集料 | 颗粒级配 | 干筛法 | 项 | 1 |
|  |  | 含泥量 | 一 | 项 | 1 |
|  |  | 压碎值(压碎指标) | 常温 | 项 | 1 |
|  | 原材料分析 | 钢筋 | 重量偏差、力学性能 | 组 | 2 |
| 路基工程 | 路基土石方 | 压实度 | 灌砂法 | 点 | 6 |
|  |  | 弯沉 | 贝克曼梁法 | 点 | 120 |
|  |  | 边坡 | 坡度尺法 | 点 | 2 |
|  | 排水工程 | 砼强度 | 抗压强度 | 组 | 6 |
|  | 涵洞 | 地基承载力 | 轻型动力触探 | 点 | 3 |
|  | 支挡工程 | 挡墙地基承载力 | 轻型动力触探 | 点 | 3 |
|  |  | 砂浆强度 | 抗压强度 | 组 | 3 |
| 路面工程 | 级配碎石底基层 | 压实度 | 灌砂法 | 点 | 2 |
|  | 水泥混凝土路面 | 抗弯拉强度 | 抗弯拉 | 组 | 2 |
| 交通安全设施 | 砼护栏 | 混凝土强度 | 抗压强度 | 组 | 1 |
| 交（竣）工验收 |  |  |  |  |  |
| 单位工程 | 分部工程类别 | 抽查项目 | 检查方法 | 计数单位 | 检查数量 |
| 路基工程 | 排水工程 | 断面尺寸 | 尺量 | 点 | 6 |
|  |  | 铺砌厚度 | 尺量 | 点 | 3 |
|  | 涵洞 | 混凝土强度 | 回弹法 | 测区 | 10 |
|  |  | 结构尺寸 | 尺量 | 点 | 10 |
|  | 支挡工程 | 断面尺寸 | 尺量 | 断面 | 3 |
| 路面工程 | 路面面层 | 砼路面强度厚度 | 含取芯、试样加工费用 | 个 | 7 |
| 交通安全设施 | 防护栏 | 砼护栏强度 | 回弹仪 | 测区 | 10 |
|  |  | 砼护栏断面尺寸 | 尺量法 | 点 | 5 |